**ПРОЕКТ**



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

р.п. Вешкайма

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование комфортной среды в муниципальном образовании**

**«Вешкаймское городское поселение» на 2018-2022 годы»**

В целях создания наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования «Вешкаймское городское поселение», в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной среды муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» на 2018-2022 годы» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район» Ульяновской области Т.Н. Стельмах

 Приложение

 к постановлению администрации

 муниципального образования

 «Вешкаймский район»

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ В**

**МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**«ВЕШКАЙМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**НА 2018 – 2022 ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**«ВЕШКАЙМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**НА 2018-2022 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Формирование комфортной среды в муниципальном образовании «Вешкаймское городское поселение» на 2018-2022 годы |
| Правовые основы для разработки  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»;Устав муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области |
| Руководитель Программы | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности:Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, д. 14,тел.:(84243) 2-15-03; 2-29-38e-mail: arh21503@mail.ru |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район»:Ульяновская область,р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, д. 14,тел.:(84243) 2-12-12e-mail: veshkaim@mail.ru |
| Исполнитель Программы | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности:Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, д. 14,тел.:(84243) 2-15-03; 2-29-38e-mail: arh21503@mail.ru |
| Цели и задачи Программы | Создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования «Вешкаймское городское поселение».В ходе достижения цели Программы необходимо выполнить задачи по:- благоустройству территорий объектов социальной сферы;- благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД);- благоустройству территорий общего пользования: площадей, улиц, набережных;- благоустройству парков и скверов;- благоустройству территорий кладбищ. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы  | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общей площади дворовых территорий МКД;увеличение доли благоустроенных площадей, улиц, набережных от общей площади площадей, улиц, набережных поселения;увеличение доли благоустроенных парков и скверов от общей площади парков и скверов поселения;увеличение доли площади благоустроенных (или созданных новых) цветников от общей площади поселения;увеличение доли детских игровых комплексов от общего количества детских игровых комплексов в поселении;увеличение доли благоустроенных территорий кладбищ от общего количества кладбищ поселения.  |
| Сроки и этапы реализации Программы  | Реализация Программы осуществляется в 2018-2022 годы в пять этапов:1 этап – 2018 год;2 этап – 2019 год;3 этап – 2020 год;4 этап – 2021 год;5 этап – 2022 год. |
| Перечень основных мероприятий Программы | - работы по благоустройству территорий объектов социальной сферы;- работы по благоустройству дворовых территорий МКД;- работы по благоустройству территорий площадей, улиц, набережных, пляжей, парков, скверов;- работы по благоустройству территорий кладбищ. |
| Объём средств за счёт всех источников финансирования с разбивкой по этапам реализации Программы | Источником финансирования является бюджет муниципального образования «Вешкаймское городское поселение».Объём средств бюджета муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» составляет – 5000,0 тыс. руб.По годам:2018 год – 500 тыс. руб.;2019 год – 1000 тыс. руб.;2020 год – 1000 тыс. руб.;2021 год – 1000 тыс. руб.;2022 год – 1000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы приведёт к достижению следующих результатов:- повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение»;- повышение уровня чистоты на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение»;- повышение уровня эстетичности территорий муниципального образования «Вешкаймское городское поселение». |
| Система контроля | Контроль осуществляет Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области:Ульяновская область,р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, д. 14,тел.:(84243) 2-12-12e-mail: veshkaim@mail.ru |

**Основные понятия и термины, используемые в Программе**

Создание комфортной среды – комплекс мероприятий по благоустройству, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, поддержание архитектурного облика территории.

Объекты благоустройства:

- территории общего пользования: площади, улицы, набережные;

- территории объектов общественного и административного назначения;

- парки, аллеи, сады общего пользования, зелёные насаждения на улицах и прилегающих территориях дорог;

- дворы многоквартирных домов, в том числе ограждения и другие элементы благоустройства;

- малые архитектурные формы (скамейки, беседки, цветочницы, детские игровые комплексы, перголы, декоративные садово-парковые скульптуры, урны);

- художественно-архитектурная подсветка фасадов зданий в тёмное время суток;

- элементы «водного фасада» (фонтаны, открытые бассейны, родники, источники, каскады и другие подобные объекты);

- конструкции рекламы и системы навигации (информационные стенды, указатели и другие элементы);

- общественные кладбища;

- прочие объекты благоустройства.

1. **Введение. Характеристика проблем, на решение которых**

**направлена Программа**

Дворовые территории и места массового пребывания населения являются важной составной частью жизнедеятельности людей.

Текущее состояние большинства дворовых территорий и мест массового пребывания населения не соответствует современным требованиям, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов имеет высокую степень износа, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, площадок для отдыха, недостаточное оснащение элементами благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Некоторые виды работ по благоустройству дворовых территорий и мест массового пребывания людей практически не проводились. Например, работы по организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, работы по формированию доступной городской среды для маломобильных групп населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объём проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, парки и скверы, площади, благоустроенные районы, дворы и дома, зелёные насаждения, необходимый уровень освещенности дворов, улиц, парков и скверов в тёмное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Вешкаймского района является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной среды в муниципальном образовании «Вешкаймское городское поселение» на 2018-2022 годы» (далее – Программа).

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Приоритетами реализации Программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения и создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Реализация мероприятий Программы приведёт к достижению следующих результатов:

- повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение»;

- повышение уровня чистоты на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение»;

- повышение уровня эстетичности территорий муниципального образования «Вешкаймское городское поселение».

1. **Цель и целевые индикаторы Программы**

2.1. Цель Программы – создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования «Вешкаймское городское поселение».

В ходе достижения цели Программы необходимо выполнить следующие задачи:

- благоустройство территорий муниципальных объектов социальной сферы;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД);

- благоустройство территорий общего пользования: площадей, улиц, набережных;

- благоустройство парков и скверов;

- благоустройство кладбищ.

2.2. Для реализации Программы заданы следующие целевые индикаторы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общей площади дворовых территорий МКД | 21% | 41% | 63% | 82% | 100% |
| Увеличение доли благоустроенных площадей, улиц, набережных от общей площади площадей, улиц, набережных поселения | 23% | 45% | 67% | 89% | 100% |
| Увеличение доли благоустроенных парков и скверов от общей площади парков и скверов поселения | 42% | 47% | 69% | 91% | 100% |
| Увеличение доли площади благоустроенных (или созданных новых) цветников от общей площади поселения | 30% | 46% | 67% | 85% | 100% |
| Увеличение доли детских игровых комплексов от общего количества детских игровых комплексов в поселении | 29% | 45% | 62% | 81% | 100% |
| Увеличение доли благоустроенных территорий кладбищ от общего количества кладбищ поселения | 20% | 47% | 65% | 83% | 100% |

1. **Сроки и этапы реализация Программы**

Программу предполагается реализовать в 2018-2022 годах в пять этапов:

1 этап – 2018 год;

2 этап – 2019 год;

3 этап – 2020 год;

4 этап – 2021 год;

5 этап – 2022 год.

1. **Система мероприятий Программы**

Система мероприятий Программы направлена на своевременное и качественное проведение работ по:

1) благоустройству территорий объектов социальной сферы;

2) благоустройству дворовых территорий МКД;

3) благоустройству площадей, улиц, набережных, парков и скверов;

4) благоустройству территорий кладбищ.

Обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется управлением ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район».

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков исполнения, источников и объёмов финансирования представлен в приложении к Программе.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объём финансирования Программы из бюджета муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» – 5000,0 тыс. руб.

Финансирование по годам распределяется следующим образом:

2018 год – 500,0 тыс. руб.;

2019 год – 1000,0 тыс. руб.;

2020 год – 1000,0 тыс. руб.;

2021 год – 1000,0 тыс. руб.;

2022 год – 1000,0 тыс. руб.

**Объёмы финансирования мероприятий Программы за счёт средств бюджета муниципального образования «Вешкаймское городское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятий Программы | Объём финансирования мероприятий Программыза счёт средств бюджета муниципального образования «Вешкаймское городское поселение», в том числе по годам,тыс. руб. |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего |
| Благоустройство территорийобъектовсоциальной сферы |  |  | 100,0 | 600,0 | 150,0 | 1200,0 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  | 350,0 | 150,0 | 150,0 | 1200,0 |
| Благоустройство площадей, улиц, набережных,парков и скверов | 500,0 | 1000,0 | 550,0 | 250,0 | 600,0 | 2300,0 |
| Благоустройство территорийкладбищ |  | - | - | - | 100,0 | 300,0 |
| Итого | 500,0 | 1000, 0 | 1000, 0 | 1000, 0 | 1000, 0 | 5000, 0 |

Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» на реализацию Программы утверждается решением Совета депутатов муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период.

Ежегодный объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» на реализацию Программы подлежит уточнению при разработке проекта бюджета муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период.

1. **Контроль за реализацией Программой**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области.

 Приложение

 к Программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**программных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, в том числе по годам, тыс.руб. | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Благоустройство территорий объектов социальной сферы  |  |  | 200,0 | 300,0 | 250,0 | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |
| 2. | Благоустройство территорий многоквартирных жилых домов (дворовые территории) |  |  | 350,0 | 300,0 | 250,0 | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |
| 3.  | Благоустройство территорий площадей, улиц, набережных, пляжей, парков, скверов (создание новых парков и скверов)  | 500,0 | 1000,0 | 300,0 | 200,0 | 250,0 | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |
| 4. | Благоустройство территорий кладбищ |  | - | 250,0 | 200,0 | 250,0 | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |
| Итого (по годам): | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| Всего по Программе: | 4500,0 |  |

**2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Реконструкция стены памяти с благоустройством прилегающей территории у памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 годов | 500,0 | До 01.10.2018 года | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |

**2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, тыс.руб | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Благоустройство сквера за ЦДО в р.п. Вешкайма  | 1000,0 | До 01.09.2019 года | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |

**2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, тыс.руб | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Благоустройство территории администрации МО «Вешкаймское городское поселение» (разбивка цветников, установка лавочек и урн) | 200 | До 01.10.2020 года | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |
| 2. | Установка скамеек со спинками и подлокотниками, урн на дворовых территориях МКД | 250 | До 01.10.2020 года | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |
| 3. | Устройство тактильной плитки для слабовидящих на пешеходных переходах | 300 | До 01.10.2020 года | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |
| 4. | Благоустройство территории парков МО «Вешкаймское городское поселение» (ремонт и устройство дорожек, устройство ограждений) | 250 | До 01.10.2020 года | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |

**2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, тыс.руб | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Устройство сквера за ЦДО (устройство тротуаров, центральной части, зон отдыха) | 700 | До 01.10.2021 года | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |
| 2. | Устройство площадок для отдыха на дворовых территориях МКД | 300 | До 01.10.2021 года | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |

**2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, тыс.руб | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Благоустройство территории административных зданий МО «Вешкаймское городское поселение» (ремонт асфальтобетонного покрытия, установка освещения) | 150 | До 01.09.2022 года | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |
| 2. | Ремонт дорожек и тротуаров на дворовых территориях МКД | 150 | До 01.10.2022 года | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |
| 3. | Создание скверов в поселениях МО «Вешкаймское городское поселение», благоустройство существующих | 600 | До 01.10.2022 года | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |
| 4. | Ремонт и установка ограждения кладбищ МО «Вешкаймское городское поселение» | 100 | До 01.10.2022 года | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности |